Fecha: 19/12/2019

Grupo de laboratorio: Grupo 11

Acta

Los miembros del grupo deberán indicar la cantidad de reuniones realizadas, los asistentes a cada reunión y el trabajo realizado rellenando la siguiente tabla:

Reunión	Fecha	Duración	Asistentes	Trabajo realizado
1	25/11/2019	1h	Pablo D. / Raquel P. / Santiago P.	Puesta en común del nombre de las librerías, structs, constantes y variables principales. Primer planteamiento del proyecto.
2	27/11/2019	30min	Pablo D. / Raquel P. / Santiago P.	Programación de las primeras librerías y organización del trabajo personal a realizar por cada uno en casa, basado en las funciones relacionadas con inicilizar partida, mazo, etc .
3	3/12/2019	2h	Pablo D. / Raquel P. / Santiago P.	Organización del trabajo individual realizado y comprobación del funcionamiento de las funciones individuales. Finalización de la inicialización de la partida y inicio de la función de mostrar partida. Organización de la librerías restantes de esta función para poder continuarlas individualmente.
4	9/12/2019	1h	Pablo D. / Santiago P.	Comprobación del correcto funcionamiento del trabajo realizado en casa e inicio del la función de jugadas posibles teniendo en cuenta las normas del juego, turno, etc.
5	10/12/2019	2h	Pablo D. / Raquel P. / Santiago P.	Finalización de las funciones relacionadas con las jugadas, turno y sentido, y inició de las funciones asociadas a las cartas especiales. Implementación de estas y prueba de funcionamiento. Organización de las funciones de finalización de partida para realizar individualmente en casa.
6	16/12/2019	1h	Pablo D. / Raquel P.	Puesta en común de las funciones relacionadas con el final de la partida y la implementación de estas.
7	19/12/2019	2h	Raquel P. / Santiago P.	Inclusión de la funciones de devolver cartas al mazo de coger. Comprobación del juego y solución de errores restantes.

Por último, el equipo dispone de 100 puntos por cada miembro. Los estudiantes deberán consensuar y repartir la cantidad total de estos puntos entre ellos, indicando a continuación la puntuación obtenida para cada miembro:

Nombres de los miembros del equipo y puntos consensuados obtenidos:

Compañero #1: Pablo Diaz Soley Puntos: 100

Compañero #2: Raquel Panadero Palenzuela Puntos: 100

Compañero #3: Santiago Pérez Pérez Puntos: 100